**周工作情况汇报**

**时间：7.17-7.20**

**姓名：商明侠（Android）**

**本周工作完成情况：**

1. **简称一 三层列表**

* **第一项 适配器**
* **第二项 节点**

1. **简称二 双向通讯**

* **第一项 定向通讯**
* **第二项 双向通讯**

1. **简称三 封装SDK**

**完成情况与计划的偏差（未完成需说明原因）：**

1. **列表任务完成70%，可以点击分层（3层），中断原因是有了其他任务（企业圈）。**
2. **双向通讯已经完成。**
3. **封装SDK尚且没有完成**

**原因：第一点：经验尚欠，面对很多突如其来的情况（bug）花费了大量时间。**

**第二点：测试缓慢，只有一个机器，想测试双向通讯需要同事配合，导致时间上的浪费。解决方案：周末加班。**

**其他：请求钥匙一把，这样周末可以加班，平时可以更合理的安排时间。**

**下周工作计划安排：封装SDK。**