|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 任务内容 | 完成百分比 |
| **处理接收功能问题** | **1 day** | **2018年7月25日** | **2018年7月25日** | **2** | **改bug** | **79%** |
| am 10:30 | 3 h | 2018年7月25日 | 2018年7月25日 | 11 | 删除冗余代码 | 100% |
| pm 14:30 | 2 h | 2018年7月25日 | 2018年7月25日 | 13 | 重写service | 100% |
| pm 16:40 | 3 h | 2018年7月25日 | 2018年7月26日 | 14 | 写回调机制 | 44% |