|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 任务内容 | 完成百分比 |
| **重新封装** | **1 day** | **2018年7月26日** | **2018年7月26日** | **2** | **封装代码** | **95%** |
| am 10:30 | 3 h | 2018年7月26日 | 2018年7月26日 | 14 | 给新同事讲流程 | 100% |
| pm 14:30 | 2 h | 2018年7月26日 | 2018年7月26日 | 17 | 删减代码 | 95% |
| pm 15:40 | 1 h | 2018年7月26日 | 2018年7月26日 | 18 | 尝试接收服务器 | 100% |
| pm 16:40 | 2 h | 2018年7月26日 | 2018年7月26日 | 19 | 解析头文件 | 85% |